## 一、项目概况

公明街道办（应急管理办公室-应急管理）2026年开展辖区防火林带清理、林区道路维护及林地“五清”行动服务项目。

## 二、服务内容及要求

1、服务范围

深圳市光明区公明街道。

2、项目服务内容

该项目服务内容主要为清理辖区内防火林带内枯枝败叶，以及林带内杂草杂树；五清主要为清理林区道路两侧杂草，林边、地边、坟边、防火隔离带以及消防设施周边的杂草。

3、人员设备配置及要求

投标人拟安排的项目团队人员不少于5人（其中1名项目负责人），具体人员设备配置及要求详见“开展辖区防火林带清理、林区道路维护及林地“五清”行动服务明细表”。

- 投标人应具备一些项目实施方案、质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案、突发事件、项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议和管理制度。

- 投标人在山地、林业、林木、园林、绿化类等相关领域具备一定的技术创新能力，具有相关专利。具有林业相关管理体系认证证书。可作为加分项。

| 开展辖区防火林带清理、林区道路维护及林地“五清”行动服务明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）防火林带明细表 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 数量 （个/天） | 工日 （天） | 备注 |
| 1 | 防火林带清理人工 | 13 | 27.00 | 单价包含工人通勤费、餐费等，清理防火隔离带（工日按8小时计算）。 |
| 2 | 打草机租赁 | 3 | 27.00 | 单价包含设备租赁费用、设备维护检修费用、设备耗材例如油、刀片等费用 |
| 3 | 吹风机租赁 | 3 | 27.00 | 单价包含设备租赁费用、设备维护检修费用、设备耗材例如油等费用 |
| （二）五清明细表 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 数量 （个/天） | 工日 （天） | 备注 |
| 1 | “五清”人工 | 4 | 26 | 清理防火隔离带、消防水桶、林区贴牌及零散深埋点周边杂草 |
| 2 | 大型挖掘机/抓木机 | 2 | 25 | 清理林区道路、宣传栏、语音杆、消防柜周边杂草 |
| 3 | 大型拖车 | 1 | 10 | 挖机进出场/转场使用 |
| 4 | 杂草垃圾清运轻型厢式货车 | 1 | 21 | 含人工配合机械装车、轻型厢式货车清运（运距25KM）及废弃料消纳场地弃置费 |

## 三、商务要求

1、报价要求：投标总价（人民币）须是完成该项目的一切费用总和。超出预算金额将被当作无效投标处理。

2、付款方式：

本项目为分期支付：

（1）第一次支付首款：签订合同后，甲方收到乙方提供的等额发票后30个工作日内向乙方支付合同总额的65%。

（2）第二次支付尾款：项目服务期结束且经甲方验收合格后，甲方收到乙方提供的等额发票后30个工作日内向乙方支付合同总额的35%。

★3、服务期限：6个月。